## Slide 1: Le point sur l’Initiative ProGen
20 mars 2019

## Slide 2
Prochaine génération – Le mandat
Dans le Budget de 2018, le gouvernement a annoncé son intention de trouver des options pour un système de paye durable à long terme.
Le BDPI, à titre de conseiller numérique, et le BDPRH, à titre de propriétaire fonctionnel, travaillent ensemble en tant qu’équipe de la prochaine génération pour déterminer les options qui seront présentées au printemps 2019.
L’équipe de la Prochaine génération a amorcé un dialogue itératif avec les fournisseurs afin de déterminer les options technologiques qui répondront aux besoins du GC en matière de RH et de paye.
Une nouvelle solution sera guidée par les besoins opérationnels du GC, qui seront éclairés par la mobilisation des employés, des syndicats et des praticiens des RH à toutes les étapes de la conception et de l’exécution.

## Slide 3: Appliquer les leçons apprises à ProGen
2
1. Établir une équipe multidisciplinaire
Sentiment d’urgence
Payer les employés de façon exacte et à temps est une priorité absolue pour tout employeur et cette question doit être traitée comme une crise.
ProGen avance à une vitesse qui reconnaît l’urgence de trouver une solution alternative, durable et à long terme.
Espace et souplesse
Une équipe dédiée et un processus itératif offriront la souplesse nécessaire pour s’adapter aux nouvelles preuves et abriteront les fonctions essentielles des demandes d’information.
ProGen utilise une approche agile – à la fois dans son processus d’approvisionnement et son approche globale – afin de corriger le tir, au besoin.
2. Mobiliser les bonnes parties
Approche globale
Les besoins opérationnels doivent guider les décisions technologiques – participation des RH
ProGen est appuyée par le DPRH et collabore régulièrement avec les employés, les syndicats et les professionnels des RH à toutes les étapes de ce processus. La mobilisation restera une partie intégrante de la voie à suivre.

## Slide 4: Appliquer les leçons apprises à ProGen
3
Chef de projet clairement identifié
Le chef de projet devrait être identifié pour garantir l’orientation et la dynamique.
ProGen est actuellement dirigée par le dirigeant principal de l’information du Canada. La gouvernance est assurée par le Comité de modernisation de la paye des sous-ministres et le Sous-comité des RH et de la rémunération du Conseil du Trésor.
Communication
Le projet doit être ouvert et transparent, avec la participation d’experts et d’intervenants pour valider les progrès réalisés et consulter à ce sujet.
ProGen a créé un dialogue ouvert avec les fonctionnaires, les agents négociateurs et les Canadiens au moyen d’engagements personnels et de plateformes en ligne.
Les documents relatifs au projet ont été rendus publics afin d’assurer un dialogue avec l’industrie, les intervenants et des organisations similaires pour tirer parti des autres enseignements tirés et des meilleures pratiques pour éclairer ce processus.
3. Rétablir la confiance

## Slide 5: Appliquer les leçons apprises à ProGen
4
Simulation réelle
Les solutions potentielles doivent être testées au sein du GC afin de veiller à ce que les systèmes soient capables de supporter un environnement du GC.
ProGen propose de réaliser des projets-pilotes avec des ministères ou organismes spécifiques afin de déterminer la viabilité des solutions possibles dans un environnement du GC.
Gestion des changements
Faire participer pleinement les ministères et les organismes et évaluer la gestion des changements dans l’ensemble du gouvernement.
ProGen prévoit l’évaluation des exigences de gestion des changements – par exemple, les effectifs, la capacité actuelle des conseillers en rémunération, le niveau de formation requis ainsi qu’un plan englobant l’intégrité et la qualité des données.
Les ministères ou organismes visés par les projets-pilotes disposeront des ressources et du financement nécessaires pour participer efficacement au processus.
4. Essais fiables et gestion des changements avant la mise en œuvre

## Slide 6: Environnement public – Mobilisation et réactions des syndicats
Séances d’information régulières
Base mensuelle – Comité mixte syndical-patronal
Fournir des mises à jour sur les progrès, demander des informations sur les exigences des points de contrôle, les évaluations et les tests utilisateurs.
Réponse du syndicat
Positive – en ligne et en personne.
Soutien de l’approche qui sollicite la participation du syndicat.
Inclusive – encourage la mobilisation des membres au moyen d’expos des utilisateurs.

## Slide 7: Environnement public
Essais avec les utilisateurs (plus de 260 fonctionnaires).
Essais avec les experts en la matière (plus de 60).
À la suite de ces évaluations au point de contrôle 2, trois fournisseurs ont réussi à passer au point de contrôle 3 de l’approvisionnement, actuellement en cours.
Évaluations
Expos des utilisateurs
Communications externes
Essais informels avec des fonctionnaires (plus de 2000) dans le cadre d’une série d’expositions des utilisateurs organisées du 14 janvier au 14 février 2019.
Ont fourni de bonnes occasions de dialoguer avec les médias.
Dialogue amélioré et ouvert sur les plateformes de médias sociaux
Les expos des utilisateurs ont eu lieu à Ottawa, Gatineau, Montréal, Dartmouth, Victoria, Edmonton et Winnipeg pour recueillir des commentaires sur les solutions possibles en ce qui concerne l’interface utilisateur. Les réactions à ce jour ont été positives.
Une exposition des utilisateurs du numérique sera lancée en avril pour recréer les expositions des utilisateurs dans un format Web afin de permettre une mobilisation plus large.
Approche multiplateforme proactive.
Des opportunités pour les ministres de montrer les progrès accomplis.
Les communications post-budgétaires sont planifiées et prendront note des progrès réalisés au point de contrôle 3 du processus d’approvisionnement et font écho aux éventuels engagements budgétaires.
Les communications régulières et proactives se poursuivront jusqu’à une annonce ministérielle au printemps concernant les options.

## Slide 8: Progrès concernant l’approvisionnement
Point de contrôle 3
sera lancé en
mars 2019
Point de contrôle 2
lancé en novembre 2018
Point de contrôle 1
lancé en octobre 2018
Les fournisseurs démontrent la façon dont leurs solutions s’harmonisent avec les normes relatives au numérique du GC, au moyen de la documentation accompagnant l’offre.
Les solutions potentielles ont été évaluées par rapport aux capacités opérationnelles, aux résultats et à l’architecture de la solution du GC, par rapport à l’expérience pratique de l’utilisateur et par rapport à l’expérience de mise en œuvre, de soutien, d’accessibilité et de partenariat.
Le point de contrôle 3 prendra fin avant la fin du printemps.
Trois fournisseurs sont passés au point de contrôle 3 et devront co-concevoir des modèles de déploiement, fournir des conseils sur le nettoyage et la migration des données, déterminer la mise en œuvre, la maintenance et les coûts en cours, démontrer la capacité de gestion des changements et fournir les conditions du contrat et les accords de niveau de service.

## Slide 9: Risques et atténuation des risques
Le GC propose de mettre les solutions à l’essai auprès d’un nombre restreint de ministères et d’organismes du GC. ProGen travaille actuellement sur la portée des projets-pilotes et sur des critères permettant d’identifier des ministères ou organismes potentiels pour ces projets-pilotes.
Les solutions des fournisseurs ne sont pas compatibles avec l’environnement du GC.
Risque
Adopter une stratégie de communication transparente ainsi qu’un processus innovateur et agile, afin de rétablir la confiance et de faire connaître l’initiative en cours.
La crédibilité du GC est mise en doute, il y a un manque de confiance par rapport à la mise en œuvre ou la réussite du projet.
Risque
Le processus souple permettra de sélectionner un maximum de trois fournisseurs potentiels en vue d’établir un partenariat avec le GC et d’ensuite mettre à l’essai la solution de RH et de rémunération du fournisseur retenu. En cas d’échec, la solution d’un autre des fournisseurs sélectionnés peut être mise à l’essai sans que le processus ne doive être repris depuis le début.
Le projet-pilote échoue.
Risque

## Slide 10: Risques et atténuation des risques
Un engagement continu envers la transparence permettra de veiller à ce qu’une description réaliste des progrès réalisés soit partagée afin de ne pas accroître les attentes du public en matière de réussite.
Les attentes en matière de réussite sont irréalistes.
Risque
Tout au long du processus, on a fait appel à un surveillant de l’équité ainsi qu’à des intervenants du secteur privé. L’initiative a été mise en œuvre selon un processus transparent, en ce qui concerne la conception, les critères pris en considération, ainsi que la documentation du projet.
Les plaintes des fournisseurs relatives au processus agile entraînent un manque de volonté en ce qui concerne la conduite des essais.
Risque

## Slide 11: Jalons et prochaines étapes
AOÛT-SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE – FÉVRIER
Lancement de la phase 1 de l’approvisionnement agile.
Mobilisation initiale des utilisateurs au moyen d’ateliers sur les RH.
Journée de l’industrie à l’intention des fournisseurs.
Lancement du point de contrôle 1 de l’approvisionnement agile.
Journée des utilisateurs gouvernementaux.
Mobilisation en ligne (#LeadersGC).
Lancement de l’analyse des sentiments.
Expos des utilisateurs.
Lancement du point de contrôle 2 de l’approvisionnement agile.
Journée de l’architecture.
PROGRÈS RÉALISÉS JUSQU’À CE JOUR
Travaux en cours sur l’analyse des options, la gestion des changements et la portée de la transformation opérationnelle pour éclairer l’élaboration d’une présentation au Conseil du Trésor.

## Slide 12: Jalons et prochaines étapes
MARS – AVRIL
MAI
JUIN – JANVIER 2020
JANVIER 2020 – JANVIER 2021
Lancement du point de contrôle 3 du processus d’approvisionnement agile.
Lancement des expos des utilisateurs du numérique.
Journée des cadres.
Budget de 2019
Options recommandées
Achèvement des projets-pilotes potentiels (*source de financement en attente).
Préparation des projets-pilotes potentiels (*source de financement en attente).
PROCHAINES ÉTAPES