## Slide 1: Ressources humaines et paye de la prochaine génération Comité de vérification du gouvernement du Canada Juin 2019

## Slide 2
Prochaine génération – Le mandat
Dans le Budget de 2018, le gouvernement a annoncé son intention de trouver des options pour un système de paye durable à long terme.
Le BDPI, à titre de conseiller numérique, et le BDPRH, à titre de propriétaire fonctionnel, travaillent ensemble en tant qu’équipe de la prochaine génération pour déterminer les options qui seront présentées au printemps 2019.
L’équipe de la Prochaine génération a amorcé un dialogue itératif avec les fournisseurs afin de déterminer les options technologiques qui répondront aux besoins du GC en matière de RH et de paye.
Une nouvelle solution sera guidée par les besoins opérationnels du GC, qui seront éclairés par la mobilisation des employés, des syndicats et des praticiens des RH à toutes les étapes de la conception et de l’exécution.

## Slide 3: Appliquer les leçons apprises à ProGen
2
1. Établir une équipe multidisciplinaire
Sentiment d’urgence
Payer les employés de façon exacte et à temps est une priorité absolue pour tout employeur et cette question doit être traitée comme une crise.
ProGen avance à une vitesse qui reconnaît l’urgence de trouver une solution alternative, durable et à long terme.
Espace et souplesse
Une équipe dédiée et un processus itératif offriront la souplesse nécessaire pour s’adapter aux nouvelles preuves et abriteront les fonctions essentielles des demandes d’information.
ProGen utilise une approche agile – à la fois dans son processus d’approvisionnement et son approche globale – afin de corriger le tir, au besoin.
2. Mobiliser les bonnes parties
Approche globale
Les besoins opérationnels doivent guider les décisions technologiques – participation des RH
ProGen est appuyée par le DPRH et collabore régulièrement avec les employés, les syndicats et les professionnels des RH à toutes les étapes de ce processus. La mobilisation restera une partie intégrante de la voie à suivre.

## Slide 4: Appliquer les leçons apprises à ProGen
3
Chef de projet clairement identifié
Le chef de projet devrait être identifié pour garantir l’orientation et la dynamique.
ProGen est actuellement dirigée par le dirigeant principal de l’information du Canada. La gouvernance est assurée par le Comité de modernisation de la paye des sous-ministres et le Sous-comité des RH et de la rémunération du Conseil du Trésor.
Communication
Le projet doit être ouvert et transparent, avec la participation d’experts et d’intervenants pour valider les progrès réalisés et consulter à ce sujet.
ProGen a créé un dialogue ouvert avec les fonctionnaires, les agents négociateurs et les Canadiens au moyen d’engagements personnels et de plateformes en ligne.
Les documents relatifs au projet ont été rendus publics afin d’assurer un dialogue avec l’industrie, les intervenants et des organisations similaires pour tirer parti des autres enseignements tirés et des meilleures pratiques pour éclairer ce processus.
3. Rétablir la confiance

## Slide 5: Appliquer les leçons apprises à ProGen
4
Simulation réelle
Les solutions potentielles doivent être testées au sein du GC afin de veiller à ce que les systèmes soient capables de supporter un environnement du GC.
ProGen propose de réaliser des projets-pilotes avec des ministères ou organismes spécifiques afin de déterminer la viabilité des solutions possibles dans un environnement du GC.
Gestion des changements
Faire participer pleinement les ministères et les organismes et évaluer la gestion des changements dans l’ensemble du gouvernement.
ProGen prévoit l’évaluation des exigences de gestion des changements – par exemple, les effectifs, la capacité actuelle des conseillers en rémunération, le niveau de formation requis ainsi qu’un plan englobant l’intégrité et la qualité des données.
Les ministères ou organismes visés par les projets-pilotes disposeront des ressources et du financement nécessaires pour participer efficacement au processus.
4. Essais fiables et gestion des changements avant la mise en œuvre

## Slide 6
Adopter une approche agile
5
Sprints plus courts et plus rapides
AGILE
Une approche par contrôles
Correction de tir au besoin tout au long du processus
La portée est souple et adaptable
Interaction continue avec les fournisseurs et les utilisateurs
Permet la rétroaction de l’industrie et les pratiques exemplaires
Exécution du processus dans son intégralité
CASCADE TRADITIONNELLE
Corrections de tir sont seulement possibles à la fin du processus
La portée est déterminée et fixée.
Interactions limitées avec les fournisseurs et utilisateurs
Toutes les exigences doivent être connues et documentées au départ
Longues périodes d’interruption
L’équipe de la prochaine génération a adopté une méthode agile pour soutenir une conversation itérative avec l’industrie et les intervenants.

## Slide 7
Travailler au moyen d’une approche par étapes
Launch of Gate One
Point de contrôle
no 1 « Montrez-nous »
Point de contrôle
no 2 « Laissez-nous faire »
Point de contrôle
no 3 « Convainquez-nous »
Lancé le 1er octobre
Lancé le 23 novembre
Printemps 2019
Réalisations d’ici le printemps 2019
Solutions sur le marché viables
Collaboration avec les utilisateurs et les soumissionnaires
Options recommandées
Diminution du nombre de soumissionnaires qualifiés
ÉTAPES
au sein de chaque point de contrôle
Étape 1 : Échange de renseignements
Étape 2 : Conception conjointe
Étape 3 : Élaboration
Étape 4 : Évaluation

## Slide 8
Recourir à une approche par contrôles – point de contrôle 1
7
Harmonisation avec les normes numériques du GC
Démontrer les capacités organisationnelles
Expérience utilisateur – peut être utilisée sur une variété de plateformes (p. ex., mobile)
Nuage – peut être offerte par service comme logiciel (SaaS)
Interopérabilité – communication entre les autres solutions
Accessibilité – Conformité aux lignes directrices sur l’accessibilité des sites Web
Langues officielles – en français et en anglais
Certification de sécurité et résidence des données
Variété dimensionnelle
La PI doit appartenir au soumissionnaire
Le propriétaire de la plateforme est l’entrepreneur principal
Environnement de démonstration commerciale (bac à sable)
Modèle d’établissement des coûts
Avantages sur le plan du développement socioéconomique – comment un partenariat avec le GC pourrait procurer des avantages aux Canadiens

## Slide 9
Recourir à une approche par contrôles – point de contrôle 2
8
Harmonisation avec les capacités opérationnelles, les résultats et l’architecture des solutions du GC
Expérience pratique des utilisateurs
Mise en œuvre, appui au soutien et avantages socioéconomiques
Permet aux utilisateurs d’effectuer les tâches et les buts de façon efficace et efficiente
Permet aux utilisateurs d’accomplir des tâches dans des scénarios d’utilisation complexes
Permet au GC de produire, de maintenir et de faire évoluer numériquement les résultats requis
Soutient l’intégration avec les produits ou services futurs
Comprend le cycle de vie de la gestion et les pratiques de soutien pour les interventions en cas d’incident de sécurité
Protection des renseignements personnels
Activités clés que le fournisseur appuiera pendant la mise en œuvre
Expliquer l’échec le plus important de la mise en œuvre et les leçons apprises
* Les exigences du point de contrôle 1, comme l’interopérabilité, l’accessibilité et les langues officielles, ont été mises à l’essai davantage au cours du point de contrôle 2.

## Slide 10
Recourir à une approche par contrôles – point de contrôle 3
9
Solution
Partenariat
Établissement des coûts
Modalités contractuelles
Capacité et stratégie de gestion du changement
Modèles de déploiement potentiels et feuille de route
Approche de nettoyage, de migration et de gouvernance des données
Mise à l'essai des règles et de la charge de paye
Établissement des coûts de la solution, du pilote et de la mise en œuvre intégrée
Coûts d’entretien et permanents
* Des cinq fournisseurs du point de contrôle 2, trois ont réussi à passer au point de contrôle 3.
Accord sur les niveaux de service

## Slide 11
Mobilisation intégrée
MOBILISATION EXTERNE
MOBILISATION INTERNE
ORGANISATIONS
INDUSTRIE
Fournisseurs
Entreprises-conseils
Autres gouvernements (Alberta, Australie, Californie)
Grandes entreprises
Conseil consultatif sur le numérique
MINISTÈRES
SYNDICATS
UTILISATEURS
COMMUNAUTÉS DE SPÉCIALISTES
MINISTÈRES UNIQUES
Administration publique centrale
Organismes centraux
Organismes/Sociétés d’État
Système de rémunération individuel
(MDN, GRC, ARC)
Environnements sécurisés
(CST, SCRS)
DPF
DPI
Chefs des RH
Accessibilité
Sécurité
Sous-ministres
Ministres
Comités parlementaires
Agents négociateurs
SPAC
SPC, CFP, EFPC
Langues officielles
Conception d’IU/EU
Comité d’examen de l’architecture intégrée
HAUTS FONCTIONNAIRES
Employés
Praticiens des RH
Conseillers en rémunération
Gestionnaires
APPRENTISSAGES
Pratiques exemplaires de l’industrie
Leçons tirées d’initiatives semblables
Interopérabilité avec les systèmes existants
Exigences de compatibilité
Interface utilisateur
Fonctionnalité (p. ex., intégration, gestion des talents, recrutement)
Sécurité
Accessibilité
Milieux de travail complexes
Transformation opérationnelle
Migration des données
Connectivité des nuages
PARTENAIRES DU PROJET
MOBILISATION
Séances d’information parlementaires
Ateliers des RH
Journée de l’industrie
En ligne - #PayeRHProchaineGénération
L’équipe de la prochaine génération a lancé une vaste stratégie de mobilisation avec des intervenants externes et internes pour s’assurer que les investissements sont à la fois stratégiques et représentatifs.

## Slide 12
Risques et atténuation des risques
Risque : Les solutions des fournisseurs ne sont pas compatibles avec l’environnement du GC.
Atténuation : Mettre les solutions à l’essai auprès d’un nombre restreint de ministères et d’organismes du GC.
Risque : La crédibilité du GC est mise en doute, il y a un manque de confiance par rapport à la mise en œuvre ou la réussite du projet.
Atténuation : Adopter une stratégie de communication transparente ainsi qu’un processus innovateur et agile, afin de rétablir la confiance et de faire connaître l’initiative.
Risque : Le projet-pilote échoue.
Atténuation : Sélectionner un maximum de trois fournisseurs potentiels, puis mettre à l’essai la solution de l’un d’entre eux. En cas d’échec, la solution d’un autre des fournisseurs sélectionnés peut être mise à l’essai sans que le processus ne doive être repris depuis le début.
Risque : Les attentes sont irréalistes.
Atténuation : Faire preuve de transparence constante en ce qui concerne les objectifs, les échéanciers et les étapes importantes, de sorte que l’on communique une représentation réaliste de l’avancement du projet.
Risque: Les plaintes des fournisseurs relatives au processus agile entraînent un manque de volonté en ce qui concerne la conduite des essais,
Atténuation: Tout au long du processus, on a fait appel à un surveillant de l’équité ainsi qu’à des intervenants du secteur privé. L’initiative a été mise en œuvre selon un processus transparent, en ce qui concerne la conception, les critères pris en considération, ainsi que la documentation du projet.
Fournisseurs
Crédibilité
Échec
Attentes
Plaintes

## Slide 13
Travail effectué à ce jour
Mobilisation | Mobilisation des utilisateurs, des syndicats et des praticiens des RH tout au long du processus afin de recueillir les résultats opérationnels, les capacités et les exigences Grâce à un effort exhaustif de mobilisation, nous avons entendu plus de 3 000 fonctionnaires (p. ex., ateliers, sondages, les courriels et les médias sociaux) Établir une relation positive avec les syndicats au moyen de dialogues en cours ainsi que la création d’une réunion mixte patronale-syndicale pour la paye et RH de la prochaine génération. Le nouveau comité s’est réuni chaque mois depuis décembre 2018 Consulter avec des organisations qui ont vécu des transformations semblables
Solutions du marché viables | Organisation d’une journée de l’industrie pour le lancement du processus d’approvisionnement agile avec 90 participants en personne représentant 46 fournisseurs et 25 employés de divers ministères, y compris l’Agence du revenu du Canada, Services publics et Approvisionnement Canada et Services partagés Canada Solutions et services de RH et de la paye identifiés qui sont prouvés, adaptables et qui suivent les normes et les principes du GC Solutions évaluées avec les utilisateurs au moyen de scénarios réels et des études de cas (173 utilisateurs ont participé à des essais pour le point de contrôle 2 du processus d’approvisionnement agile et 60 experts en la matière ont participé à des évaluations officielles)
Transformation des RH | Commencé à explorer les domaines qui ont besoin d’une transformation en matière de RH, y compris la gestion du changement, la réingénierie des processus, la consolidation des systèmes et les volets d’interopérabilité. Entamé la définition d’une stratégie de mobilisation qui sera nécessaire pour traiter des besoins en matière de transformation opérationnelle. Déterminer et documenter les règles de paye définies dans les 27 conventions collectives de l’administration publique centrale

## Slide 14
Prochaines étapes
1
2
Mettre la dernière main au point de contrôle 3 du processus d’acquisition agile, qui comprend l’établissement d’une liste de fournisseurs pré qualifiés, et l’identification d’un fournisseur préféré avec lequel le gouvernement peut établir un partenariat dans le cadre d’un projet-pilote sur les RH et la paye
Fournir des options et des recommandations sur la façon d’aller de l’avant avec une nouvelle solution des RH et de la paye
Chercher à obtenir du financement et des autorisations
3