## Slide 1: 2. DÉFINIR
Programme de formation aux principes « Lean » – certification Ceinture verte

## Slide 2
DÉFINIR
Situation actuelle
Situation cible
Problème
Objectifs
MESURER
Recueillir des données
Schématiser le processus
Cerner les causes possibles
ANALYSER
Analyser les causes possibles
Cerner les causes profondes
Déterminer les causes principales
AMÉLIORER
CONTRÔLER
Cerner les solutions possibles
Établir des priorités et planifier des solutions
Implanter des solutions et les tester
Instaurer des contrôles pour assurer la durabilité de la solution
Amorcer l’amélioration continue

## Slide 3: DÉCRIRE LE PROCESSUS

## Slide 4: En quoi consiste un « processus »?
Éléments du modèle* :
  S – Fournisseur(s)
  I – Intrant(s)
  P – Étapes du processus
  O – Extrant(s)
  C – Client(s)
  *SIPOC: Suppliers, inputs, process steps, outputs, customers

## Slide 5: En quoi consiste un « processus »?
Notes: Recevoir la demande
Traiter la demande
Déterminer la meilleure option
Soumettre l’option au client
Veiller à ce que la demande soit complète
Déterminer le temps de traitement de la demande
Évaluer l’emplacement géographique
Créer une feuille de résumé
Imprimer la feuille de résumé TPS
Refléter le temps de traitement de la demande et l’emplacement géographique
Inscrire le nom de l’employé
Signer et dater

## Slide 6: Quel processus améliorer?
Là où un besoin stratégique se fait sentir
Là où il y a un potentiel d’économies de temps et de coûts
Là où les employés souffrent
Là où des jeux de blâme se jouent
Là où il y a des problèmes urgents ou des objectifs changeants

## Slide 7: ÉTABLIR l’équipe

## Slide 8: Rôles de l’équipe
Nom | Rôle
Promoteur | Appuyer visiblement le projet, écarter les obstacles et fournir des ressources
Facilitateur | Préconiser la méthodologie et diriger le Kaizen
Équipe centrale * y compris les gestionnaires | Participer entièrement au Kaizen et mettre en œuvre les solutions
Équipe élargie | Fournir leurs commentaires et mettre en œuvre les solutions
Soutien | Fournir de l’aide, au besoin
Utilisateurs finaux ou clients | Participer entièrement au Kaizen et faire en sorte que le point de vue du client soit pris en compte

## Slide 9: Le profil de la bonne équipe
Bien au courant du processus
Innovateurs
Sceptiques
Leaders
Gens qui « font le travail »
Influenceurs – premiers accompagnateurs

## Slide 10: TIRER AU CLAIR le problème

## Slide 11: L’énoncé du problème

## Slide 12: Qu’il n’y ait pas de problème est un problème
Les problèmes peuvent être dissimulés pour les raisons suivantes :
  Ils nous font mal paraître
  Nous pourrions froisser quelqu’un
  Nous n’avons pas le temps de nous en occuper
  Nous concevons des solutions de rechange
  Les autres pourraient tenter de prendre le contrôle
Est-ce mal de dissimuler les problèmes?
Pouvons-nous dissimuler les problèmes à nos clients?

## Slide 13: Énoncés de problème médiocres
Les formulaires sont traités tardivement parce que Mark retarde les travaux par sa mauvaise attitude.
Nous avons de bonnes solutions que le client ne comprend pas.
Nous n’avons pas de système qui automatise le transfert de notre travail.
Nous devons enrayer toute la bureaucratie au sein de notre organisation.
Les employés n’utilisent pas une nouvelle procédure parce qu’ils ignorent qu’elle a été approuvée.

## Slide 14: Exemple d’énoncé de problème
Énoncé de problème type
Nous ne pouvons pas traiter les dossiers assez rapidement.
Énoncé de problème selon l’approche « Lean »
Il nous faut actuellement deux ans pour rendre une décision relative à une demande d’asile au bureau régional du Centre, où une nouvelle loi exige que la décision soit rendue au demandeur d’asile dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’asile.

## Slide 15: DÉFINIR : Exercice réel
Point de vue du client
Énoncé du problème
Modèle SIPOC

## Slide 16: DÉFINIR Ce que l’on sait jusqu’à présent
Nous avons une bonne idée de l’allure du processus, y compris de ses intrants et de ses extrants.
Nous savons qui doit participer dans l’équipe.
Nous avons fait ressortir les perceptions initiales du problème.
Nous connaissons les répercussions que le problème a sur l’organisation.
Nous savons qui sont les intervenants et avons un plan pour les aborder.
Nous savons ce que le client veut et avons une idée de la façon de le mesurer.
Si nous sommes chanceux, nous avons une référence et une cible.

## Slide 17
17